櫻花澍社區裝潢施工管理辦法

112年4月15日 初訂第 一 章 總 則

第 一 條、為維護本社區公寓大廈結構安全、公共設備完整、外觀環境清潔

與全體住戶之權益，特訂定本辦法。請住戶配合暨慎選裝修公

司，並需於裝潢施工前，裝修勞雇雙方均須瞭解並遵守本辦法之相關規定。

第 二 條、區分所有權人之專有部份，如需增(改)建，應服膺政府相關法令

及本社區規約，管理委員會不負審核建照及鑑定責任，若有違法情事，申請人承擔一切法律責任。

第 三 條、業主及承包商違反本守則有關之規定，如涉及觸刑事法令、社會

秩序維護法。環保法令、建管法令等政府頒布相關法令情節重大者，管委會將視實情現況，通報或移送有關主管單位辦理或予以

告發。

第 二 章 作業程序

第 四 條、申請作業

一、裝潢(修)戶、屋主與承包商，應於裝潢施工前詳讀本管理辦

法，且至少於施工前三日向管委會辦理下列手續，並共同簽具切結書，承諾在施工期間遵守所有管理規章及住戶規約等規

定。

1、依建築法第七十七條之二第四項規定，在裝修前必須透過合格之建築師或裝修公司向在地縣市政府申請室

內裝修許可證。

2、填寫「裝潢施工程申請書」如附件一。

3、簽訂「裝潢工程違建拆除承諾書」如附件二。

4、簽訂「櫻花澍社區裝潢工程保證切結書」如附件三。

5、簽訂「裝潢保護措施切結書」如附件四。

二、如有裝修施工之預定時，應於事前以書面方式知會管理服務中心，並交付施工設計圖，俾便與原經政府主管機

關核准之設計圖核對，詳查有無對結構及消防、監控、警報系統之毀損及其功能影響。並禁止變更住戶之外

第五四頁 共八十一頁

觀、加建或違建（如任意裝設鐵窗、陽台外推、冷氣未按規定位置裝設、管線外露……等），以維外觀形象品質及安全。

三、工期自開始施作公共區域之保護措施起，至裝潢結束公共區域

保護措施拆除、清運、整潔、查驗合格止。施工方對公共區域保護措施，如本辦法後述。

四、工期如有延長，應先向本社區管理委員會及管理中心核備，經

核准後始得繼續進行；否則逾申請裝修期間，本社區管理委員會授權管理中心得令其停工，待重新申請核准後，始得復工。

第 五 條、裝潢保證金繳交

惟預防因毀壞或污損公共設施，以及造成環境污染、噪音等之損害，裝潢（修）戶於提出裝潢施工申請時，須向管委會交付裝潢

施工保證金，每戶現金 (不收外幣、支票、本票等票據) 新台幣

參萬元整。裝潢施工結束，經查驗合格始得無息退還裝潢保證金。

第 六 條、裝潢清潔費計算與交付

一、裝潢戶施工期限以【三個月為主】，裝潢清潔費以一期貳仟元

(2,000元/期)計算，並自申請施工日起即開始起計。

二、施工無論何種因素延宕 (地震、火災或其他不可抗力因素等除

外)，三個月期限已過，延宕第四、五個月仍在施工者，則按日計算裝潢清潔費。(星期假日、國定假日和連續假日均不得施

工，為允許非連續假期之週六，若施工單位申請週六靜音施工

時，則須計價清潔費)。

三、若施工延宕至第六個月，則每日裝潢清潔費增高為一天捌佰元

(800元/天)，直至工期結束。

四、裝潢清潔費均於施工期結束，裝潢戶申請驗退，查驗合格後，

一併從裝潢保證金內扣抵，剩餘款再退返付費者收執。

五、可申請暫停或展延施工(一次為限)，各書個案經報管委會審議<

後需施作加收清潔費>。

第 三 章 施工作業

第五五頁 共八十一頁

第 七 條、施工前

一、免責宣告

1、裝潢施工僅同意室內之設計、裝修，以不影響結構之裝潢，並需依照公寓大廈管理法第二十條各項及本社區規約之規定

內容而進行施工。

2、本項審查許可管委會(或管理服務人)僅告知，不列入管委員會(或管理服務人)裝修申請審查項目，建築物所有權人或使

用人應符合相關法令之規定，管委員會(或管理服務人)不負 審查之責任，如遇主管機關稽查情事，不符相關規定或其他違法情事者，由建築物所有權人或使用人自行負責，概與管委會(或管理服務人)無涉。

3、裝潢施工單位，對施工人員之工作安全、環境安全，以及因施工而波及他人生命財產蒙受損傷者，須負完全責任，發生

任何不安全事故皆與本社區無涉。

4、室內裝潢(修)一律不得違反《公寓大廈管理條例》第八條之

規定，亦需依住戶規約或區分所有權人會議決議辦理。二、保護措施 (公共區域)

1、裝潢施工前，住戶及其承包商應會同本社區管理中心對本社區公共設施（如電梯、電梯之梯廳間、走廊、樓梯、門廳、

樑柱、牆壁、門窗、樓地板、天花板等）作詳細完整巡視檢查，在施工前提列書面報告，內容詳列公共設施現況及損

害，以明責任歸屬。

2、公共區域保護措施：地面及牆面 (含轉角處、逃生門等彎角

位置)之裝潢保護，限使用制式保護板，其施工保護最底層為膠膜、中間層為軟性PV，上層為四分厚合成板加角材。

3、裝潢戶室內強制要求準備沉沙桶，並不得將泥沙等排入室內

管道，以免堵塞。

4、公共區域保護措施完成後，施工廠商（或住戶）須會同管理中心人員，針對保護範圍進行拍照存查，查驗合格無誤後方

可開始進場施工；保護工程尚未完成前禁止搬運、進料及人員進場施工。

第五六頁 共八十一頁

5、裝潢施工期間，保護措施應時刻保持完好，如有破損殘傷情形，施工方得立即汰換更新，以達實質保護作用。若該棟樓

層同期有其他裝潢施工戶，無明確修補責任者，則無異議同意分擔修補費用，由管理中心指派其中之一方承作。

6、裝潢施工結束，退場前拆除保護，需聯繫管理中心，拆除保護後，雙方共同查驗公共區與設施，確認無損傷後，始得辦

理驗退手續。

7、勘驗過程中或裝潢(修)施工期間，如有損壞公共設施及其他住戶之設備，經通知而未限期修復者，則由保證金扣抵，若

不敷扣抵時裝潢戶仍須負責連帶賠償責任。若無明確之責任

歸屬則同意由該棟同期裝潢施工設計單位共同分擔。三、緊急作為

1、裝潢施工期間，因施工不慎(含故意或過失)，造成公共設施(備)毀損，管理中心得通知業主與設計師，並呈報管委會後

有權動用保證金做緊急處理：

A.管線破裂、漏水、漏電。

B.消防監控系統失靈。

C.天花板破損脫落、地面、牆面龜裂嚴重。 D.電梯故障損壞

E.環境受染、汙穢噁臭。

2、上述情形，裝潢戶(業主)除應照原材質、原工法修竣外，亦

須依據本辦法罰則相關規定，予以相應罰款。若情節重大者，仍提報主管與司法機關，依法追訴責任與理賠。

第 八 條、施工規範

一、本社區裝潢施工時間，非例假日係08：00～12：00，13：00～17：00，中午休息一小時，17：00前所有施工人員與車輛，一

律全部離開社區，不得藉故逗留。

二、星期假日(週六、日)、國定假日和連續假期，均不得施工。惟非連續假期之週六，允許無躁音施工，如油漆、窗簾等靜音工

程 (但禁止使用採空壓機噴灑式的油(噴)漆，倘若發現違反規定或迴避掩飾噴漆施工，除依本辦法罰則處理外，同時亦禁止第五七頁 共八十一頁

該戶後續裝潢施工作為)。

三、施工人員及施工車輛，進入社區時必須至管理服務中心登記。若需借用車輛進出遙控器或門禁磁扣，需繳交借用者本人之證

件抵押，並遵守『一證一扣』、『當日借、當日還』不得攜出社

區隔夜原則。如所借物品遺失或損壞，除造價賠償外並加收一百元工本費。

四、施工車輛進出社區，僅限於載運施工人員或裝卸物品，並停放

於管理中心指定位置，不得停泊社區任何區域，如裝潢戶之區分所有權人允許停放其專有車位者除外。

五、本社區秉持「認扣不認人」，裝潢戶之工班、工種或人員調整，

如若因磁扣、遙控器不足，需自行協調安排，管理中心僅對進出人員登錄，不得私下協助刷卡入戶。

六、裝潢施工所需材料、器具等，應存放裝潢戶屋內，禁止任意堆

置或暫放公共空間、逃生樓梯間，如有違反上述情事，管理中心得視同廢棄物處理，僱工搬離丟棄，其產生費用由裝潢戶保

證金下逕為支付。

七、施工中產生之施工廢棄物、生活垃圾等，應防止四溢飄散，並且必須當日即刻清除帶走，不得丟置於裝潢戶屋內或社區任何

區域。

八、施工單位進行裝修前，需妥善保護固定設備（如玄關門、地

板、廚具、衛浴設備…）及限制施工人員使用範圍，另施工期間若有水泥砂漿之污、廢水均需於沉沙桶中處理，不得逕行倒

入室內管道中，如因裝潢（修）時管理不善造成相關設備污染、破壞，裝潢戶與施工單位均須負全部維修責任。

九、施工時請關閉大門，杜絕噪音、灰塵，以免影響鄰戶及公共空

間。

十、不得有違反社區規約及破壞外觀之工程（如裝設鐵窗、鐵門

等）、陽台外移或陽台加窗及欄杆部份：除依建設公司統一考 量位置施作外，未經區分所有權人會議通過，不得自行加設或任意更改顏色、貼隔熱反光紙及堆置雜物等行為。

十一、裝潢期間，如須動工暫時拆除「灑水頭」、「各類感知器」等設

第五八頁 共八十一頁

備，必須先通報管理中心。裝潢結束請立即連線復歸。各消防設備數量不得任意減少。偵煙感應器屬較敏感之消防設備，請於施工前用塑膠袋包覆。

十二、施工人員不得於電梯廳間、走廊、逃生梯間等公共空間，進行

鋸木材、拌泥沙、敲打，組裝等施工作業，一經發生縣，除當場 制止停工外，並記錄依本辦法罰則規定處理，第二次再發生同

樣行為，得禁止施工單位進入本社區施工，絕無異議。

第 九 條、一般規範

一、施工人員在現場工作，不得大聲喧嘩、大聲撥放音響或惡性破

壞公共安寧舉止行為。

二、施工人員不得在本社區內賭博、酗酒、毆鬥或隨地棄擲包裝紙張(袋、包、盒等)、吐檳榔汁、便溺等行為，又本社區內全面

禁止吸菸，故嚴格禁止在社區任何場所(含裝潢戶屋內)吸菸。

三、施工人員不得以任何理由要求在本社區留宿。亦不得藉故或可趁時機，掩護來路不明人士逗留社區，一經發現除立即予以驅

離社區外，視情節輕重，依法報警處理。

四、承包商不得在本社區任何區域，散發、張貼或於住戶信箱內投

擲廣告，違反者以任意張貼廣告告發罰款。

五、施工人員不得進入非其承包工作地區，亦不得於逃生梯間內休

憩、用餐。

六、施工人員如有盜用或誤用本社區工具、材料或水電者，得依十倍計價賠償。施工人員因工作緣故攜帶物品進出社區，必要時

管理中心人員有權執行檢查與記錄，絕無異議。

七、每日施工結束離開室內時，請將門窗關閉及施工電源插頭拔

起，確保安全。

八、管理中心將不定期巡檢施工裝潢戶，並於「櫻花澍社區裝潢巡

查工作記錄表」上，紀錄檢查情況。

第 十 條、裝潢結束、保證金返回程序

一、裝潢施工完成，裝潢戶申請驗退，必須區權人(屋主)、裝潢施工負責人均在場一同驗退，如區權人(屋主)因故未到，必須親

筆簽署裝潢施工完成同意驗退單，否則不予執行驗退。

第五九頁 共八十一頁

二、管理中心接獲申請驗退，即協調區權人、裝潢施工負責人，確

認驗退時間，並以下列幾點為驗退主要內容：

1、未損壞公共設施(走道、牆面磁磚、門窗邊框、水電管線、消

防監控系統等) 。

2、未損壞鄰戶之建築設施等。

3、裝潢戶室內消防警報設施 (感知器、偵煙器是否完好？是否

短少？)、對講機是否暢通？冷氣機之外機安裝是否定位？以及是否破壞大樓整體外觀？

4、雖有1.2.3.項之損壞情事，但業已修復並經驗收合格者。

5、梯廳、逃生梯間有無堆置廢棄物、剩餘建材及各型工具，保

護板拆除後之膠帶清潔、天花板補漆，地面有無清掃完畢(當層樓面)。

6、完工日期是否逾期？逾期後施工天數清潔費計價？7、是否已繳還所領取之裝潢施工識別證或借用磁扣等物？

三、管理中心查察上述幾項無誤後，即併呈相關資料至管理委員

會，依程序辦理裝潢保證金匯款返還作業。第 四 章 附 則

第十一條、施工前如因設計規劃，需變更消防灑水頭、改管，除需事先通知

管理中心報備，須由社區委聘機電維養公司負責開關水閥，施工單位不得自行操作，避免消防設備受損，期間若產生費用時，均由裝潢施工單位負擔。

第十二條、裝潢施工申請書及其附件之各項切結書、條文，經裝潢申請人(區

權人、屋主)、設計師及承包施工單位，簽認蓋章後，皆視同明瞭本管理辦法規定與依據，並願意遵行執行以示負責。

第十三條、裝潢施工單位於地下室停車場裝卸器具、材料等，因疏失造成公

共設施〈備〉毀損者，應主動告知管理中心，並負賠償之責。如未主動告知，經管理中心舉證查報後，加收舉證查報費新台幣

5,000元，此項罰款納入社區管理費收入統籌運用。

第十四條、本管理辦法若有未盡事宜，得由管理委員會討論決議通過修訂後

公佈實施之。

第六○頁 共八十一頁

櫻花澍社區裝潢施工規定

| 項次 | 違 規 事 實 | 罰 則 |
| --- | --- | --- |
| 第一條 | 1.施工人員遺失住戶磁扣或遙控器。 2.施工人員遺失社區施工證。 | 1.依市價賠償 2.賠償工本費100元 |
| 第二條 | 施工人員車輛未經允許或申請，停放公 共區域或占用他人車位者。 1.第一次，登記並予以口頭警告勸導。 2.第二次，拍照存證暨告示於公布欄， 並罰款。 3.第三次，拍照存證暨公布，罰款並拒 絕該車再次進入社區。 | 1.第一次，口頭警告、勸導。 2.第二次，罰款 $ 500元。 3.第三次，罰款 $ 500元。 |
| 第三條 | 施工人員未於施工規定時間作息，或離 場，或藉故留宿社區者。 1.第一次、記並予以口頭警告勸導。留 宿者立即驅離社區。 2.第二次當場制止施作，紀錄在案並罰 款。 3.第三次，當場制止施作，紀錄在案並 罰款，禁止該裝潢戶施工三天 | 1.第一次、登記並予以口頭警告 勸導。留宿者立即驅離社區。 2.第二次，罰款$ 1,000元。 3.第三次，罰款$ 3,000元。 4.施工全期，【僅限一次】申請 權益。 |
| 第四條 | 施工材料、或廢棄物、或生活垃圾，任 意丟棄、放置，於社區公共區域。 1.第一次，拍照暨告示於公布欄且當下 立即停工處理，通知施工負責人，予 以罰款。 2.第二次，拍照暨告示於公布欄，且當 下立即停工處理，通知施工負責人， 予以罰款並禁止該裝潢戶施工三天。 | 1.第一次，罰款 $ 1,000元。 2.第二次，罰款 $ 3,000元。 |
| 第五條 | 非連續假期之週六，未提出靜音施工申 請，卻逕行非靜音施工事實 1.第一次，立即制止施作且施工人員予 以驅離社區，並通知負責人及罰款。 | 1.第一次，罰款 $ 1,000元。 2.第二次，罰款 $ 3,000元。 |

第六一頁 共八十一頁

|  | 2.第二次，立即制止施作且施工人員予 以驅離社區，並通知負責人，罰款並 禁止該裝潢戶施工三天。 |  |
| --- | --- | --- |
| 第六條 | 施工人員於社區內(含裝潢戶屋內)吸 菸，或吐檳榔汁(渣)、或亂丟包裝紙 (袋、盒) 1.第一次，當事者罰款並通知負責人。 2.第二次，當事者罰款連同施工單位一 併罰款。 3.第三次以後，皆比照第2點處罰。 | 1.第一次，當事者罰款 $ 1,000 元 2.第二次，當事者罰款 $ 1,000 元，施工單位 罰款 $ 1,000 元。 3.第三次以後，皆比照第2點處 罰。 |
| 第七條 | 室內不斷電系統及緊急照明開關、插 座，以及瓦斯偵測器、熱源感知器、灑 水頭等設施，係建設公司原始設計配 置，不宜擅自變更，更不得廢除，如因 室內裝潢設計而暫時拆除或設備離線 者，必先通知管理中心。 | 施工單位未通知管理中心下，即 逕行左列設施位移、變更，違者 除記錄在案並罰款壹萬元外，情 節嚴重則通報相關主管機關處 理。 |

第六二頁 共八十一頁

裝潢施工規定相關細則暨罰則壹、 裝潢施工規定細則

一、裝潢施工廠商進退場時間請提前三天至管理中心編排進退場，時段

為08:00～12:00、13:00～17:00。【適用罰則一、二】二、週日及國定假日不得施工。【適用罰則一、二】

三、使用電梯進退材料時，請務必預留1/2空間供他人乘坐使用。

四、材料堆置於梯間時，應於當日鋪設保護墊，並於當日下午16:30前

撤除恢復原狀，其他非經管理人員規畫可堆置物品之區域禁止堆置。 【適用罰則三】

五、嚴禁於電梯夾縫中填塞雜物或打火機等物品。【適用罰則五】

六、材料請勿倚靠於電梯間扶手上或公共梯間牆壁上。【適用罰則四】七、嚴禁堆置材料於公共梯間或公共區域。【適用罰則四】

八、請勿於電梯內及地下室吸煙及嚼食檳榔。【適用罰則六】

九、嚴禁堆置廢料於垃圾集中室。【適用罰則七】

十、無論施工與否，請關閉大門；違者罰款1,000做為清潔費。

十一、所有人員搬運物品時一律由地下室B1進出。(體積較小物品可由

住戶雙手帶入且不會造成樓候梯間擁塞情況者，不在此限)【適用罰則八】

十二、室內裝潢若需移對講機或消防撒水管，請向管理中心提出申請，

以便派人協助。

十三、各裝潢戶應於每日下班前，自行打掃該樓層之公共梯間，以維社

區整體清潔。【適用罰則四】

十四、各公告貼出時間以七天為限，請各設計師或現場工班密切注意，

以維自身權益。

十五、每日進場施工均需換證，下班亦同。若下班未換證者，本管理中

心將遺留之證件轉送派出所。

十六、車輛裝卸貨物完成後，請立即將車輛開離地下室，以利後續入場車輛

進入裝卸。業主提供車位供施工單位停放車輛不在此限。 十七、社區大門及二側嚴禁停放施工車輛。【適用罰則九】

十八、搬運物品時，嚴禁將工具或料品置放於B1進出口兩旁之車位上。

【適用罰則九】

第六三頁 共八十一頁

貳、 裝潢施工罰則

一、未依規定者，禁止該戶施工三天。

二、逾時半小時扣款2,000元，一小時扣款5,000元

三、地下室停車場地面「EXPOXY」造價昂貴，將由該廠商進行估價，未撤除

者罰款清潔費1,000元

四、損壞部份由該廠商估價，並酌收清潔費1,000元。

五、酌收電梯維修費2,000元。

六、經查獲者扣款500元，若有毀損公設者，由該廠商進行估價。七、經查獲者扣款粗工費1,500元，清潔費1,000元，貨車清運費

7,100，並致電該所有權人或設計師時直接處理，不再寬限時間。

八、禁止該廠商進料三天。

九、扣款1,000元。

以上各違規情事發生，將發函告知該所有權人，並將由「裝潢保證金」中直接扣款。

參、 特別事項

- 車道高度限制2.1公尺。

- 電梯高度限制2.5公尺。

- 電梯寬度限制0.8公尺。

第六四頁 共八十一頁

附件一

櫻花澍社區裝潢施工程申請書

| 文青二路 號 門 牌 |
| --- |
| 所有權人姓 名 |  | 住戶電話 |  |
| 施工起訖期 間 |  | 預定完工日 |  |
| 施工單位商 號 |  | 包商電話 |  |
| 裝潢保證金 |  | 現 金 |  |
| 櫻花建設 |

樓

112年4月15日 初訂

戶 號 -

管理中心

備註:1.申請人應連同裝潢施工設計圖說及裝潢施工承包廠商資料(公司執照

營利事業登記證)影本、現場施工人員身分證影本交管理中心。

2.管理中心審核通過後，繳交裝潢保證金每戶，新台幣三萬元整。

社區裝修工程保證金退款單

貴戶裝修工程完竣，經本會審核，決議如下: 1.結構安全 □無破壞 □破壞ˍˍˍ. 金額:ˍˍˍˍˍ. 2.公共設施 □無破壞 □破壞ˍˍˍ. 金額:ˍˍˍˍˍ. 3.私人設施 □無破壞 □破壞ˍˍˍ. 金額:ˍˍˍˍˍ. 4.垃圾、廢材 □已清運 □破壞ˍˍˍ. 金額:ˍˍˍˍˍ. □ 金額:ˍˍˍˍˍ. 5.其他

退回裝潢保證金餘款:ˍˍˍˍˍˍ元(退款支票指名:房屋所有權人) 至此 戶號: 姓名: (請簽章) 年 月 日

第六五頁 共八十一頁

附件二

櫻花澍社區裝潢工程違建拆除承諾書

（區分所有權人或屋主違建拆除承諾切結書）

112年4月15日 初訂

本人 承諾位於櫻花澍社區 號 樓之住宅房屋

如因裝潢施工結果，發生下列事項時，同意由管理委員會雇工拆除或復原，其費用由本人負擔。

一、裝設鐵窗、花架、雨棚、廣告物擴大使用面積等。

二、將鞋櫃等雜物箱設置於公共走道及逃生梯等公共區域。

三、變更大樓結構、建築外觀(如：陽台外推、窗戶、外牆)及由室內玻璃

往外張貼之任何廣告物。

四、不得佔用各種管道間、水電、消防、空調幹管之空間。

五、不得於大樓中庭外牆張貼各種廣告物。

六、如有違反規約及違建事宜，願無條件接受罰款且立即停工直至復原為

止。並放棄民、刑事之法律抗辯權。

此 致

櫻花澍社區管理委員會

立切結書人姓名：

立切結書人身分證字號：

立切結書人電話：

中 華 民 國 年 月 日

第六六頁 共八十一頁

附件三

櫻花澍社區裝潢工程保證切結書

112年4月15日 初訂

茲因本人ˍˍˍˍˍ預定於民國 年 月 日至民國 年 月 日期

間，將於『櫻花澍社區』 棟 樓實施室內裝修工程（含裝潢規劃、隔間水

電木作油漆施工……等）。為確保本大樓全部住戶權益、鄰居安寧與公共安全，各項設施之正確使用，良好秩序之建立，以及環境整潔之維護，同意遵守下列條款：

- 裝潢施工時交付施工設計圖，俾便與原經政府主管機關核准之設計圖核對；另詳察有無對本社區結構及消防監控警報等系統之損毀及其功能影響，並禁

止變更本社區大樓外觀加建或違建，以維外觀品質及安全。

- 本司所屬工作人員及車輛進出本大樓/願接受櫻花澍管理中心保全人員登記、檢查並配合換領臨時工作證。

- 為確保本大樓現在住戶安全精神安寧財務安全及環境清潔，願遵守下列條款，並接受本社區管理人員之監督與規勸。

- 本大樓裝潢施作時間為上午08:00時至下午17:00止例假日禁止施作。

- 本大樓裝潢人員須先至服務中心登記，並以身份證或相關證件換領”工作

證”，施工時請務必佩帶工作證進出，並應於每日工程完竣後繳還；若需裝卸材料，應向服務中心報准。

- 施工時應將大門關閉，並勿大聲喧嘩或惡性破壞現住戶安寧。

立切結書人：

住 址:

電 話:

負 責 人:

公司統一編號:

中 華 民 國 年 月 日

第六七頁 共八十一頁

附件四

櫻花澍社區裝潢保護措施切結書

112年4月15日 初訂

切結書

茲承諾遵守公寓大廈管理條例及櫻花澍社區裝潢施工管理辦法之規定，如有違反，願按規定接受處罰及扣款。室內原配置之設備及隔間如欲變動，均遵照政府相關法規及法令規定辦理(如本社區裝潢事務規範)，且公共區域之各項設備、空間絕不變動，若違反願自行承擔一切法律責任。

需遵守以下規定:

(一)進場施工之人員及機具確實遵守社區出入管理相關規定辦理 。

(二)使用電梯搬運建料時，確實對電梯及梯廳等公用設施之運送路徑施作保

護措施，以符合社區要求。

(三)裝潢(修)戶進行施工前，須妥善保護固定設備(如玄關門、地板、梯廳週圍

牆面…等)從電梯到住戶樓層之梯廳均須做好保護，如因裝潢(修)時不善造

成相關設備污染、破壞，管理委員會及管理中心概不負維修責任。

(四)進場所有機具，物料依規定置放，絕不堆置及占用社區其他處所。

(五)施工所產生之生活垃圾及施工廢棄物均自行清理並運棄。

(六)施工期間若造成社區公共設施及設備損傷，均願負責一切之相關責任。

立切結書人：

住 址:

電 話:

負 責 人:

公司統一編號:

施工期限 : 自 年 月 日起至 年 月 日止

中 華 民 國 年 月 日

第六八頁 共八十一頁